**Sprint Backlog**

1. Cadastro de clientes
2. Cadastro de funcionários
3. Cadastro da ordem de serviço
4. Serviços abertos
5. Clientes Cadastrados
6. Funcionários Cadastrados
7. Serviços realizados

**Sprint 1**

1. Cadastro de clientes
2. Cadastro de funcionários

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Prioridade** | **STATUS** |
| Cadastro de Clientes | Médio | A Fazer |
| Cadastro de Funcionários | Alto | A Fazer |

Resultado: Foi criada as telas mas com erros encontrados na validação dos cadastros assim como erros de acesso com o banco de dados.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Prioridade** | **STATUS** |
| Cadastro de Clientes | Médio | Feito |
| Cadastro de Funcionários | Alto | Feito |

**Sprint 2**

1. Cadastro da ordem de serviço
2. Serviços abertos
3. Clientes Cadastrados

Foi ajustado os erros de validação e de acesso encontrados nos cadastro de clientes e de funcionários.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Prioridade** | **STATUS** |
| Cadastro de Ordem de Serviço | Alto | A Fazer |
| Serviço Abertos | Médio | A Fazer |
| Clientes Cadastrados | Médio | A Fazer |

Resultado: Terminada no prazo sem erros encontrados, com a criação de todas as telas especificadas na Sprint.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Prioridade** | **STATUS** |
| Cadastro de Ordem de Serviço | Alto | Feito |
| Serviço Abertos | Médio | Feito |
| Clientes Cadastrados | Médio | Feito |

**Sprint 3**

1. Funcionários Cadastrados
2. Serviços realizados.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Prioridade** | **STATUS** |
| Funcionários Cadastrados | Médio | A Fazer |
| Serviço Realizados | Alto | A Fazer |

Resultado: Foi feito as telas especificadas assim como implantado o sistema no servidor.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Prioridade** | **STATUS** |
| Funcionários Cadastrados | Médio | Feito |
| Serviço Realizados | Alto | Feito |

Product Owner : Antonio vinicius

Scrum Master: Guilherme Barbosa Lima

Time: Natan, Thiago Melo, Ruan Pablo

**Sprints Planning**

